|  |  |
| --- | --- |
| **Besoins** | **Cout** |
| Création d’une plateforme | 1000000 |
| Rédaction et optimisation de contenu | 1375000 |
| Création maquettes de l’appli et BO | 1.265.000 |
| Création graphiques et rédactions de contenus | 1.925.000 |
| Campagne e-mail, envoi de newsletter | 825.000 |
| Publicité sur les réseaux sociaux | 660.000 |
| Achat d’un nom de domaine | 13.750 |
| Hébergement du site internet | 6.600 |
| Hébergement du back office et de l’application mobile | 55.000 |
| Maintenance du site internet et du backoffice et de l’application mobile | 5.555.000 |
| Frais annexes | 49.500 |
| Flyers, brochures, prospectus | 275.000 |
| Achats de mots de clés | 990.000 |
| **Coût du projet:** | **13.994.850 CFA** |

Coût du projet = Somme du coût des activités

|  |  |
| --- | --- |
| **Coût du projet :** | **13.994.850 CFA** |

L’analyse des risques donnent une probabilité de 25% Référence de base des coûts = Coût du projet + Réserve de contingence =13.994.850 + ((13.994.850\*25) /100)

|  |  |
| --- | --- |
| **Référence de base des Coût du projet :** | **17.493.562 ,5 CFA** |

La réserve de gestion est 100.000fca Budget du projet = Référence de base des coûts + Réserve de gestion = 17493562, 5 + 100.000

|  |  |
| --- | --- |
| **Budget du projet :** | **17.593.562,5 CFA** |

**PRESENTATION DE L’EQUIPE DU PROJET**

Chef de projet : Amina Ngone Sembene

Manageur : Yaye Ami Ndao

Développeur : Marwan Djibril Rabé

Administrateur : Aicha Savané

Responsable financier : Diariatou Mbaye